MM04 – Sprint 2 Review

- Fecha: 07/04/2026 - 13:30

- Lugar: Teams

Participantes

- ☑ Manuel Jose Fernandez Gutierrez

- ☑ Cristian Gonzalez Garcia

- ☑ Pablo Barrero Cruz]

Agenda

- Cierre funcional del Sprint 2 y validación del estado operativo de la aplicación.

- Revisión de los puntos críticos pendientes y decisión sobre cuáles no bloquean el cierre del sprint.

- Planificación del siguiente bloque de trabajo: importación del banco de preguntas del profesor.

- Revisión del criterio de importación local de preguntas para la demo.

Decisiones Tomadas

- Se confirma que el backend arranca correctamente y que la aplicación funciona de forma operativa.

- Se acuerda no reabrir en este momento temas de hardening no críticos, al no bloquear el cierre del Sprint 2.

- Se decide que el siguiente bloque de trabajo será la importación del banco de preguntas del profesor.

- Se acuerda tratar la importación del banco del profesor como una utilidad local temporal para cargar datos en la base de datos de cara a la demo, y no como una funcionalidad oficial del producto en esta fase.

- Se valida la importación de preguntas V/F y se deja preparado el mismo enfoque para el resto del banco del profesor.

Próximas Tareas

- Redactar y subir la MM04.

- Continuar con la importación del resto del banco de preguntas del profesor.

- Aplicar los pequeños ajustes visuales necesarios para la demo, como ocultar identificadores técnicos que no aportan valor en la vista de listado.

- Rematar la trazabilidad y el cierre administrativo del Sprint 2 antes de abrir el siguiente bloque funcional.