# MM [05] - [Cierre de Sprint 4 y apertura de bloque opcional de hardening]

Fecha: 21/04/2026 - 13:30

Lugar: Teams

## Participantes

☒ Manuel José Fernández Gutiérrez

☒ Cristian González García

☒ Pablo Barrero Cruz (UO289642)

## Agenda

- Revisar el estado funcional tras el cierre de los bloques de preguntas paramétricas, analíticas, exportación e historial.

- Validar el estado general de las pruebas de “backend” y “frontend”.

- Decidir si se abre un bloque opcional de mejora técnica antes de pasar a la memoria final.

- Acordar los objetivos principales del bloque de hardening y QA.

## Decisiones Tomadas

- Se valida el núcleo funcional desarrollado hasta el momento, incluyendo preguntas paramétricas, analíticas básicas, exportación CSV, historial del alumno y detalle de intento.

- Se acuerda no reabrir funcionalidad ya validada salvo que aparezca un error real durante la revisión posterior.

- Se acepta abrir un bloque opcional de cierre fino orientado a seguridad, ownership, grupos, simulación de cuestionarios, UX y mejora de cobertura de pruebas.

- Se mantiene el criterio de trabajar con pruebas por archivo nuevo y de corregir las pruebas existentes cuando un refactor modifique contratos o responsabilidades.

- Se acuerda que el proyecto debe seguir manteniendo trazabilidad mediante GitHub, ramas, issues y documentación actualizada.

## Próximas Tareas

- Completar el bloque de hardening y QA sin introducir nuevos cambios funcionales fuera del alcance acordado.

- Reforzar ownership de recursos para diferenciar correctamente Admin, Profesor y Alumno.

- Pulir el flujo de grupos lite y la simulación de cuestionarios.

- Revisar tests, build, lint y coverage de “backend” y “frontend”.

- Actualizar la documentación operativa cuando el bloque quede cerrado.