# MM [06] - [Cierre técnico del producto y contenido privado inicial]

Fecha: 05/05/2026 - 13:30

Lugar: Teams

## Participantes

☒ Manuel José Fernández Gutiérrez

☒ Cristian González García

☒ Pablo Barrero Cruz (UO289642)

## Agenda

- Revisar el cierre del bloque de código y pruebas.

- Validar el enfoque de Docker, README e integración continua.

- Revisar el criterio para poblar el banco inicial de preguntas sin subir contenido sensible al repositorio.

- Acordar el paso definitivo hacia la memoria final y los manuales del sistema.

## Decisiones Tomadas

- Se valida el cierre funcional del producto para el alcance aprobado del TFG.

- Se considera suficiente la cobertura alcanzada en las pruebas automáticas, aunque no se persiga el 100% absoluto de todas las métricas.

- Se acepta Docker Compose como forma recomendada de ejecución local para revisión académica.

- Se acuerda mantener el banco inicial de preguntas y las definiciones privadas fuera de Git, cargándolas mediante un bootstrap manual controlado.

- Se acepta que el repositorio incluya ejemplos de formato para el bootstrap, pero no los datos reales del profesor.

- Se acuerda pasar el foco principal a la memoria final, manuales, referencias y apéndices.

## Próximas Tareas

- Comprobar que Docker Compose levanta correctamente todos los servicios.

- Revisar que README, CI y scripts de arranque estén alineados con el estado real del proyecto.

- Mantener documentado el flujo de bootstrap privado en los manuales correspondientes.

- Comenzar el volcado progresivo de la memoria final.

- No abrir nuevas funcionalidades salvo petición explícita de los tutores o bug bloqueante.